2019年县政府督查事项清单

| 序号 | 督查内容 | 相关文件 | 工作要求及时限 | 相关负责单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “厕所革命”项目工作（3号） | 共政办〔2018〕128号《“厕所革命”三年行动实施方案（2018-2020）》 | 共2565座（7月底全部完工）建设资金补助分配方案已完成建设任务缺口资金解决方案 | 发改、住建、文旅、民政、农牧、卫健、民宗 |  |
| 2 | 环湖地区公路内侧群众扶贫建房（6号） | 共办发〔2019〕54号《工作实施方案》和89号《建房安置方案》 | 6月17日开工 10月中旬入住 | 环湖各乡镇、县自然资源局、县住建局 |  |
| 3 | 各部门政务服务事项进驻行政服务中心 （1号） | 青政办〔2018〕144号《互联网+政务服务》 | 2019年1月4日之前上报 | 县政务服务监督管理局 |  |
| 4 | 重点建设及资金拨付（重点项目103项（500万以上），计划完成投资23.44亿） | 督办通知〔2019〕4号 | 2019年6月30日前：2017年以前建设项目资金拨付到位；2018年开工建设项目资金完成拨付90%；2019年开工建设项目资金完成拨付80% | 各相关部门 |  |
| 5 | 西香卡新型农村社区建设 | 督办通知〔2019〕5号 | 26户搬迁安置群众建房，6月15开工 | 恰卜恰镇人民政府、县自然资源局、县住建局 |  |
| 6 | 共和县恒达加油站拆移工作 | 督办通知〔2019〕2号 | 4月30拆除 5月5拆移结果书面报至县政府。 | 恰卜恰镇人民政府、县发改局、县住建局、县自然资源局 |  |
| 7 | 环湖公路内侧651户群众建房工作 | 〔2019〕6号督办通知 共办发〔2019〕54号 共办发〔2019〕89号 | 6月17日全部开工建设；10月中旬全部达到入住条件，并组织群众入住 | 县住建局 环湖5乡镇 |  |
| 8 | 《政府工作报告》明确的重点工作内容推进情况 | 共政办〔2019〕29号 |  | 各乡镇、各部门 |  |
| 9 | 倒淌河生态美丽城镇及藏城建设情况 | 专题会议纪要〔2019〕第1期 | 1.施工图审查及招投标，确保4月底前开工建； - 尽快办理涉及农用地转建设用地手续； - 确保3月底前完成草场征占用手续办理； 确保东卫村扶贫产业园项目今年10月底前建成并投入使用 | 县发改局、县自然资源局、县农牧局、县扶贫局，倒淌河镇政府 |  |
| 10 | 共和县建设领域城乡政策性保障住房问题整改情况 | 专题会议纪要〔2019〕第2期 | 1.确保历年未实施和今年新申报的“两房项目”10月底完成建房，12月底前完成竣工验收及入住工作； 2.1月25日前核查全县已建成公租房空置情况及对湖东羊场、巴卡台农场公租房项目下达和资金拨付； 3.6月15日前完成城北新区剩余房屋简装出租； 4.5月底前完成10个乡镇闲置保障性住房分配入住工作 | 县住建局 |  |
| 11 | 环湖内侧及青海湖机场建房工作推进情况 | 专题会议纪要〔2019〕第3期 | 对651户建档立卡贫困户，确定贫困户建房面积标准 | 县扶贫局、 各乡镇人民政府 |  |
| 12 | 关于隆豪公司企业公租房问题整改情况 | 专题会议纪要〔2019〕第4期 | 1.5月1日前恢复360套企业公租房改造任务，5月10日前企业公租房问题全部整改完成，5月15日前将整改工作总结汇报州政府； - 企业3月底前按《共和县企业公租房管理办法》租金收取标准将2015年至2018年政府产权部分应收租金全部缴纳； 隆豪置业在城北新建商住项目，务必于2月底办完相关建设审批手续，4月份开工建设 | 县发改局、县住建局、县自然资源局 |  |
| 13 | 恰龙公路安全隐患防范工作 | 专题会议纪要〔2019〕第5期 | 1.调查核实道路塌陷损毁情况上报； 2.做好衔接协调，尽快启动道路整治工作 | 县交通运输局 |  |
| 14 | 东山生态公园、次汗素湿地公园、西沟台生态公园建设规划编制工作进展情况 | 专题会议纪要〔2019〕第6期 | 1.2月15日前编制完成三所公园修建性详规； - 详规编制完成后，尽快邀请环保、林业、规划等方面的专家进行审查； 加快东山生态公园内造林绿化及水利机井项目前期工作，确保4月如期动工实施 | 县自然资源局、县水利局、天域生态环境股份有限公司、正诚园林公司 |  |
| 15 | 2019年省对外县库区移民切块资金项目实施情况 | 专题会议纪要〔2019〕第7期 | 确保2018年已申报并获得批复的项目前期工作，确保项目按期开工建设；继续加快做好2019年项目申报及前期工作 | 县移民安置局 |  |
| 16 | 关于2019年全县脱贫攻坚及重点工作推进情况 | 专题会议纪要〔2019〕第8期 | 6月前全面整改乡镇公租房、企业配建公租房、农村“两房”、游牧民定居工程等领域问题的整改任务 | 各乡镇人民政府 各相关部门 |  |
| 17 | 全县历年各类城乡政策性保障性住房问题整改推进情况 | 专题会议纪要〔2019〕第9期 | 办理544套新建企业公租房项目审批、土地、规划及招投标等手续，4月中旬全部开工建设 | 县发展改革和商务局、县国土资源局 |  |
| 18 | 龙羊峡镇龙羊新村乡村振兴工作推进情况 | 专题会议纪要〔2019〕第10期 | 尽快完善项目建设规划；加紧推进各类项目建设 | 龙羊峡镇政府、 各相关部门 |  |
| 19 | 西乡卡新型农村社区建设工作 | 专题会议纪要〔2019〕第11期 | 新城西区、友谊路初步设计、施工图审查和招投标 | 县住建局 |  |
| 20 | 恰卜恰镇老城区十三条市政道路建设情况 | 专题会议纪要〔2019〕第12期 | - 已具备开工条件的项目于3月20日前开工建设； 2拿出回迁设计方案，确保4月中旬前道路建设项目开工建设； 3.4月10日前完成对道路建设项目设计红线范围内违章建筑的拆除工作； | 县住建局 |  |
| 21 | 全面清理整治河湖“四乱”问题推进情况 | 专题会议纪要〔2019〕第13期 | 河长、巡河员等安排部署情况工作台账建立情况 | 各乡镇政府 |  |
| 22 | 倒淌河镇重点项目推进情况 | 专题会议纪要〔2019〕第14期 | 根据共办发〔2019〕54号，确保4月15日前环湖公路内侧无房户危房户群众建房项目全部开工建设，其余重点项目5月份开工建设。 | 倒淌河镇政府 各相关部门 |  |
| 23 | 机场搬迁安置点剩余2户未签订征收协议签订工作 | 专题会议纪要〔2019〕第15期 | 争取4月底完成 | 廿地乡政府 |  |
| 24 | 青海湖机场群众搬迁安置工作 | 专题会议纪要〔2019〕第16期 | 确保6月初正式开工 | 县住建局 |  |
| 25 | 非正规垃圾堆放点整治工作开展情况 | 专题会议纪要〔2019〕第18期 | 根据南住建（〔2019〕112号）要求，确保8处非正规垃圾堆放点全面整治完成；于6月20前全面排查非正规垃圾堆放取土点、正规垃圾堆放点 | 县生态环境局、县住建局、县自然资源局、县农牧局、县水利局及各乡镇 |  |
| 26 | 共和县为民办30件实事 | 共政办〔2019〕31号 | 按要求落实在规定时间内上报情况 | 各有关部门 |  |
| 27 | 州政府办公室《关于印发海南州2019年为民办20件实事责任分工方案的通知》 | 南政办〔2019〕9号 | 按要求落实在规定时间内上报情况 | 各有关部门 |  |
| 28 | 州政府办公室《关于在全州开展百日攻坚专项行动实施方案的通知》 | 南政办〔2019〕8号 | 按要求落实在规定时间内上报情况 | 各有关部门 |  |