GHFS10-2021-0001

共自然资〔2021〕245号                  签发人：樊  荣

共和县自然资源局

关于印发《共和县绿色矿山建设管理办法（试行）》的通知

各乡镇人民政府、各矿山企业：

根据黄河流域生态环境保护专项审计反馈意见，我局需要制定《绿色矿山建设管理办法》。根据原省国土资源厅等12部门《关于印发青海省绿色矿山建设实施方案的通知》（青国土资〔2017〕416号）、《青海省（省级）绿色矿山建设标准》，结合我县实际制定了《共和县绿色矿山建设管理办法（试行）》，充分征求了乡镇和有关部门的意见建议，在此基础上通过了我局法律顾问的全面审查，并向共和县司法局进行了备案报告。现将该办法印发给你们，请认真贯彻落实。

附：共和县绿色矿山建设管理办法（试行）

共和县自然资源局

2021年9月17日

共和县绿色矿山建设管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为贯彻落实新发展理念，推进生态文明建设，加快矿业转型绿色发展、绿色矿山建设，根据《国土资源部、财政部、环境保护部、国家质量监督检验检疫总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规[2017]4号）和《共和县绿色矿山建设标准》，做好绿色矿山的申报、核查、管理等工作，结合我县实际，制定本办法。

第二条　本办法所称的绿色矿山是指在矿产资源开发全过程中，实施科学有序开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，实现建设矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化和矿区社区和谐化的矿山。

第三条　本办法适用于本县行政区域内，从事矿产资源开采的新建、改扩建、生产矿山的绿色矿山建设。

第四条　县政府应将绿色矿山建设工作完成情况纳入县委年终体系进行考核：自然资源、财政、生态环境、市场监督管理、银保监、证监等部门在县人民政府领导下，按照职责分工，推进绿色矿山建设工作。

第五条　县级自然资源主管部门会同生态环境部门组建绿色矿山建设第三方评估机构名录库，规范绿色矿山建设评估验收工作，聘请省级绿色矿山建设专家，做好绿色矿山建设方案审查、技术指导、评估验收、监督检查等相关工作。

第二章　绿色矿山建设

第六条　采矿权人是绿色矿山建设的责任主体，应当全面履行绿色矿山建设义务。新建矿山应按照绿色矿山建设规范进行规划、设计、建设和运营。改扩建、生产矿山应因地制宜，结合绿色矿山建设规范要求，加快升级改造。

第七条　采矿权人应自行或委托具有相应技术力量的法人单位编制《绿色矿山建设实施方案》。新建矿山应在基建开始前完成《方案》编制工作，改扩建、生产矿山应自本办法实施之日起6个月内完成《方案》编制工作。因《方案》编制依据发生重大变化的，企业应及时对原《方案》进行修编。

第八条　采矿权人应在各级绿色矿山建设专家库中选取专家对《方案》进行评审。其中省级专家成员不少于专家组成员1/3。县自然资源、生态环境等有关部门应加强对《方案》评审工作的监督指导。

第九条　采矿权人应在《方案》评审完成后及时将《方案》报县自然资源主管部门。

第十条　采矿权人应严格按照《方案》开展绿色矿山建设。新建矿山应于投产后1年内完成绿色矿山建设；改扩建、生产矿山绿色矿山建设期限原则上不超过2年。

第十一条　完成绿色矿山建设的矿山企业，应参照绿色矿山建设规范要求，编制绿色矿山自评报告。

第三章　绿色矿山申报、审批管理

第十二条　按照国家和省相关规定、标准规范及《方案》开展绿色矿山建设，达到绿色矿山建设规范要求的，可申报绿色矿山。

第十三条　申报绿色矿山的，向县自然资源主管部门提交绿色矿山申报表、自评报告等申报材料。矿山企业应对自评报告的真实性负责。

第十四条　州、县级自然资源主管部门收到申报请求后，以政府采购服务的形式委托第三方机构开展申报材料核查及评估工作。第三方评估机构应当在接受委托后的30日内完成评估工作并出具第三方评估意见。经第三方评估机构评估达到绿色矿山标准的由州县自然资源主管部门对评估意见及相关资料进行审查。审核通过的，颁发绿色矿山称号。

第十五条　省级自然资源主管部门对绿色矿山建设自评估报告、第三方评估报告等申报材料进行规范性审核，并选取部分矿山进行实地抽查。

第十六条　经审核符合要求的，县级自然资源主管部门征求生态环境等部门意见后，在其门户网站等媒体平台上予以公示，公示期为7个工作日。对纳入省级绿色矿山名录的，省级自然资源主管部门择优推荐纳入全国绿色矿山名录。

第十七条　纳入名录的绿色矿山企业，自进入名录之日起，按规定享受矿产、土地、财税、金融等支持政策。

第十八条　纳入名录的绿色矿山企业，如发生矿山企业名称变更的，矿山企业应及时向县级自然资源主管部门提出变更申请；如发生矿区范围（扩界）、开采方式、开采矿种、开采规模等重大变化的，应及时向县级自然资源主管部门提出重新开展第三方评估申请。

第十九条　纳入名录的绿色矿山企业，出现以下情形之一的，由县级或州级自然资源主管部门逐级上报省级自然资源主管部门审核，并征求相关部门同意后，取消绿色矿山称号，移出绿色矿山名录，并向社会公告。

（一）矿山闭坑、破产或政策性关停的；

（二）绿色矿山监督检查中不合格，经过整改仍未达到绿色矿山建设要求的；

（三）发生违法违规行为，受到相关部门重大行政处罚不宜继续列入绿色矿山名录的；

（四）矿山企业和第三方评估机构弄虚作假骗取列入绿色矿山名录的；

（五）发生重大安全生产责任事故和生态环境问题的；

（六）被列入矿业权人勘查开采信息公示严重违法名单的；

（七）其他原因不宜继续列入绿色矿山名录的。

第四章　监督管理

第二十条　县级自然资源部门要积极配合上级自然资源部门会同同级生态环境等有关部门按照“双随机、一公开”的要求，对纳入绿色矿山名录的矿山进行不定期抽查，加强绿色矿山监督管理。

第二十一条　绿色矿山企业应主动接受社会监督，建立重大环境、健康、安全和社会风险事件申诉—回应机制，及时受理并回应所在地民众、社会团体和其他利益相关者的诉求。各有关部门接到举报后，应及时组织开展核查。

第二十二条　对各有关部门监督检查和社会举报查实不符合绿色矿山建设要求的，责令企业整改。整改不合格的，按规定从名录中除名。

第二十三条　未按规定推进绿色矿山建设的，按国家和省相关规定追究相关责任，限制申请各类财政专项补助资金。

第五章　附　则

第二十四条　对未履行采矿权出让合同中绿色矿山建设任务的，县自然资源局将按规定及时追究相关违约责任。

第二十五条  本管理办法由县自然资源局负责解释。

第二十六条　本办法自2021年10月16日起施行,有效期至2023年10月16日。